SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH

Karlstraße 1

89073 Ulm

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bernd Jünke

Telefon 07 31/1 66-10 90

Telefax 07 31/1 66-26 69

bernd.juenke@swu.de

e

Ulm, 1. Juni 2011

SWU: Arbeiten am See bis zum Beginn der Ferien abgeschlossen

Fernwärmeleitung von Senden erreicht Ludwigsfelder Baggersee

Die Verlegearbeiten der Fernwärmeleitung von Senden nach Ludwigsfeld kommen gut voran und liegen voll im Plan. So konnten in den letzten drei Wochen weitere zwei Kilometer fertig gestellt werden. Im nächsten Schritt wird nun die westliche Liegewiese am Ludwigsfelder Baggersee durchquert. Aus diesem Grund muss ab Montag, den 6. Juni 2011, ein Teil des Kinderspielplatzes gesperrt werden. Zwar wäre dieser Bauabschnitt eigentlich noch gar nicht dran, aber die Stadtwerke haben für diese Entscheidung einen guten Grund. „Unter dem Aspekt der Baulogik müssten wir eigentlich anders vorgehen, aber die Bauarbeiten rund um den See sollen bis zum Beginn der Sommerferien abgeschlossen sein“, erklärt Peter Bader, Gruppenleiter Bauabwicklung Netzbau bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm. Sowohl Spielplatz als auch die Liegewiese werden Anfang August wieder vollständig zur Verfügung stehen. Für die nächsten acht Wochen bitten die Stadtwerke alle Badegäste um Verständnis.